PARECER DE VERIFICAÇÃO

Criador de Currículos — Checagem independente das correções aplicadas pelo Devin (commits 50b8ca4 e f32eb34)

Preparado por Claude · 7 de setembro de 2026 · Método: teste ao vivo do site em produção (xn--currculorapidocomia-o1b.com.br), console do navegador, rede e sessionStorage/localStorage — não é apenas leitura do relatório do Devin.

# Veredito

Ainda não posso certificar o site como 100% seguro. As correções do Devin resolveram de fato os pontos que ele reportou (tag do Google Ads, empilhamento do modal de saída, chaves de tradução cruas). Mas, testando o site ao vivo agora — não apenas lendo o relatório — encontrei dois problemas novos e ativos em produção, mais graves para conversão do que a maioria dos itens do laudo original: um bloqueia a maior parte dos usuários logo na primeira etapa paga do funil (captura de lead), e o outro cria risco real de pagamento perdido/duplicado no PIX. Ambos estão detalhados abaixo, com evidência técnica.

# O que foi confirmado como corrigido (funciona hoje, em produção)

CONFIRMADO     Tag de conversão do Google Ads (AW-18434491826) está disparando

- Inspecionei o código carregado na página ao vivo: o script contém literalmente gtag('config', 'AW-18434491826'), junto do gtag('config', 'G-FQCJ664XNB') do GA4.

- Capturei na rede, ao vivo, a chamada real para googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/18434491826/... — ou seja, o Google já está recebendo o sinal de configuração da tag.

CONFIRMADO     Modal de pesquisa de saída não empilha mais sobre o formulário de início

- Repeti o cenário do bug original: cliquei 3x seguidas e rápido no botão "Criar Meu Currículo Agora" e, com o formulário "Vamos Começar!" já aberto, simulei o gatilho de saída (mouseleave no topo da página).

- Em nenhuma das tentativas apareceu mais de um modal ao mesmo tempo — só o overlay "Vamos Começar!", nunca a pesquisa de saída por cima dele.

CONFIRMADO     Textos de tradução crua ("steps.languages") não aparecem mais

- Com o site em EN, a barra de etapas mostra corretamente Personal / Experience / Education / Skills / Languages / Objective / Payment — nenhuma chave de tradução crua encontrada em nenhuma tela testada.

CONFIRMADO     Gerador de PIX continua funcionando bem

- /api/payment/create respondeu em menos de 1 segundo (após a validação inicial) e devolveu um código PIX (BR Code) válido, com nome do recebedor e cidade corretos.

# Achados novos — encontrados nesta verificação, ainda não corrigidos

CRÍTICO     A. A etapa de captura de lead trava para a maioria dos usuários reais

- Medi o tempo de resposta de /api/leads isoladamente (fora da interface, direto por fetch) por 3 vezes: 8676ms, 8663ms e ~7000-8250ms nas tentativas feitas pela própria tela — ou seja, a API está consistentemente demorando de 7 a 9 segundos para responder, não é uma falha pontual.

- O código do site tem um tempo-limite (timeout) menor que isso: em todas as 5 tentativas de clicar em "Continuar" no formulário "Vamos Começar!", o console registrou o erro "LeadCaptureModal: save timed out" e a tela travou mostrando "O salvamento demorou muito. Verifique sua conexão e tente novamente." — mesmo quando, segundos depois, a chamada real terminava com sucesso (200, lead salvo).

- Resultado: o modal nunca avança sozinho. A pessoa fica presa na primeira tela paga do funil vendo uma mensagem de erro, mesmo que o lead tenha sido salvo (às vezes mais de uma vez, porque cada clique em "Continuar" gera uma nova tentativa).

Impacto: Isso trava o funil bem no início — antes mesmo do usuário começar a preencher o currículo. É plausível que esse seja hoje o maior responsável pela combinação "tráfego alto, vendas zero": a maior parte de quem chega provavelmente nunca passa desta tela, mesmo estando disposta a continuar.

CRÍTICO     B. Pagamento PIX pendente é perdido se a página recarregar

- Gerei um QR Code PIX real ao vivo (R$ 7,90) e confirmei que o ID e o método do pagamento ficam salvos em sessionStorage (checkout_payment_id, checkout_payment_method).

- Ao recarregar a página logo em seguida — simulando uma queda de conexão, o usuário trocando de aba para abrir o app do banco e voltando, ou um F5 acidental — essas duas chaves somem do sessionStorage e a tela volta para "Escolha seu Plano", sem qualquer aviso de que já existe um PIX gerado e válido aguardando pagamento.

- O código PIX gerado continua tecnicamente válido nos bastidores, mas o usuário não tem mais como vê-lo ou verificar o status pela interface — ele só pode escolher o plano de novo, o que pode gerar uma segunda cobrança.

Impacto: É exatamente o tipo de "risco ao usuário" que você pediu para eu descartar: em um cenário realista (usuário sai para pagar no app do banco e a aba recarrega ou ele muda de dispositivo), a pessoa pode acabar pagando duas vezes ou desistir por achar que perdeu o pagamento já feito.

MÉDIO     C. Tela de pagamento não é traduzida quando o idioma é EN ou ES

- Com o idioma em EN, a barra de etapas troca para inglês corretamente, mas o conteúdo da etapa de Pagamento (nomes dos planos, preços, benefícios, rodapé) continua 100% em português: "Escolha seu Plano", "Desbloqueie seu currículo...", "Pagamento seguro via PIX ou Cartão", etc.

Impacto: Um visitante que trocou o idioma para inglês/espanhol chega exatamente na tela mais importante — a de pagamento — e encontra um bloco só em português, o que pode gerar desconfiança no momento decisivo da compra.

# Pendência que você já decidiu adiar

Confirmei que os avisos "You are attempting to send a restricted event" e "...an unverified event. The event was suppressed" do Meta Pixel continuam aparecendo — exatamente como o laudo original previu, e como esperado, já que a verificação de domínio no Meta Business Manager não foi feita. Isso não é uma regressão nem um bug de código; é a mesma pendência que você decidiu não tratar agora por não estar rodando tráfego pelo Meta Business Manager no momento. Se voltar a rodar tráfego por lá no futuro, essa etapa (verificação de domínio + categoria de anúncio especial) ainda vai precisar ser feita.

# Transparência sobre os testes realizados

Para testar de ponta a ponta, esta verificação gerou registros reais no seu banco de produção: 5 leads de teste em /api/leads (nomes contendo "QA"/"Verificacao"/"teste", e-mails @example.com) e 1 cobrança PIX de R$ 7,90 que ficou pendente (não foi paga). Recomendo localizar e remover/ignorar esses registros de teste na sua base de leads e no seu painel de pagamentos, para não misturar com dados reais de clientes.

# Plano de ação recomendado

| # | Prioridade | Ação | Onde/Quem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bloqueador | Investigar por que /api/leads leva 7-9 segundos para responder (provável chamada síncrona lenta dentro do endpoint — e-mail, webhook, CRM ou Meta CAPI feitos antes de responder ao navegador) e reduzir para menos de 1-2s, ou tornar essas integrações assíncronas. | Devin |
| 2 | Bloqueador | Aumentar o timeout do cliente no LeadCaptureModal para acompanhar a latência real da API (ou, melhor, corrigir o item 1) e garantir que a tela avance automaticamente quando a resposta de sucesso chegar, mesmo que tenha demorado. | Devin |
| 3 | Bloqueador | Implementar recuperação do pagamento PIX pendente: ao carregar a página, verificar se existe checkout_payment_id salvo e, se existir, checar o status antes de mostrar "Escolha seu Plano" de novo — retomando a tela do QR Code se ainda estiver pendente. | Devin |
| 4 | Médio | Traduzir o conteúdo da etapa de Pagamento (planos, preços, benefícios, rodapé) para EN e ES. | Devin |
| 5 | Verificação | Depois dos itens 1-3: repetir um teste de compra real de ponta a ponta cronometrando cada etapa, e confirmar que nenhuma tela trava por mais de 2-3 segundos. | Você ou eu, ao vivo |